# Plano de Ação: Projeto CineBridge

Este documento contém o planejamento diário para o desenvolvimento do microsserviço CineBridge, estruturado em níveis de dificuldade progressivos.

## Dia 1 - Configuração do Ambiente e Repositório

Dificuldade: Tranquilo (Nível 1)

O que estudar hoje: Conteúdo de 'instalacao.pdf' e 'modulos.pdf'. Revisar conceitos de TypeScript estrito.

Tarefas:

Criar o repositório do projeto e iniciar uma nova branch para preservar as alterações locais com segurança.

Inicializar o projeto Node.js (LTS) e configurar o TypeScript em modo strict.

Configurar o Fastify para a camada HTTP e instalar bibliotecas do PostgreSQL e TypeORM/Prisma.

## Dia 2 - Modelagem de Entidades e Domínio

Dificuldade: Tranquilo (Nível 1)

O que estudar hoje: Conteúdo de 'classes-e-objetos.pdf' e 'encapsulamento.pdf'.

Tarefas:

Criar as classes base: Projeto, Profissional, Competencia, Avaliacao, Recomendacao e Convite.

Criar o enum para os papéis técnicos (DIRETOR, DIRETOR_FOTOGRAFIA, etc.).

Garantir o encapsulamento correto dos atributos.

## Dia 3 - Arquitetura e Princípios SOLID

Dificuldade: Tranquilo (Nível 1)

O que estudar hoje: Conteúdo de 'codigo-limpo-e-principios-solid.pdf'.

Tarefas:

Estruturar as pastas em camadas (Routes, Controllers, Services, Repositories).

Aplicar a Inversão de Dependência criando interfaces para a comunicação entre as camadas.

Revisar nomenclaturas e responsabilidade única (SRP).

## Dia 4 - Padrão Strategy (Motor de Recomendação)

Dificuldade: Médio (Nível 2)

O que estudar hoje: Conteúdo de 'padroes-comportamentais.pdf' (Seção Strategy) e 'polimorfismo-interface.pdf'.

Tarefas:

Criar a interface RecomendacaoStrategy.

Implementar as classes concretas: SimilaridadeCosseno, FiltragemColaborativa e RegrasOrcamento.

Integrar as estratégias dinamicamente na criação do projeto.

## Dia 5 - Padrão Template Method (Orquestrador)

Dificuldade: Médio (Nível 2)

O que estudar hoje: Conteúdo de 'padroes-comportamentais.pdf' (Seção Template Method) e 'polimorfismo-heranca.pdf'.

Tarefas:

Criar a classe abstrata OrquestradorEquipe com o método principal fixo.

Implementar as etapas específicas (validar restrições, normalizar dados) na subclasse OrquestradorPadrao.

## Dia 6 - Padrão Observer (Notificações e Eventos)

Dificuldade: Médio (Nível 2)

O que estudar hoje: Conteúdo de 'padroes-comportamentais.pdf' (Seção Observer).

Tarefas:

Criar a interface Observador e a classe SistemaRecomendacao (Publicador).

Implementar os observadores: NotificadorEmail, NotificadorInterno e AuditoriaRecomendacao.

Utilizar EventEmitter do Node.js para disparar as notificações.

## Dia 7 - Padrão Visitor (Operações Transversais)

Dificuldade: Médio (Nível 2)

O que estudar hoje: Conteúdo de 'padroes-comportamentais.pdf' (Seção Visitor).

Tarefas:

Criar a interface VisitanteProjeto e adicionar o método 'aceitar' nos elementos.

Implementar as lógicas em: ValidadorConsistencia, CalculadorCompatibilidade e GeradorRelatorio.

## Dia 8 - Persistência e Banco de Dados

Dificuldade: Difícil (Nível 3)

O que estudar hoje: Documentação oficial do TypeORM/Prisma e PostgreSQL.

Tarefas:

Mapear as entidades construídas para as tabelas do PostgreSQL.

Criar migrations e testar a conexão com o banco local.

Garantir consultas otimizadas considerando o requisito de 10.000 profissionais ativos.

## Dia 9 - Camada HTTP (Fastify) e Endpoints REST

Dificuldade: Difícil (Nível 3)

O que estudar hoje: Documentação do Fastify sobre validação de schemas e rotas.

Tarefas:

Criar o endpoint REST que recebe os dados do projeto.

Configurar a validação de entrada de dados no endpoint.

Conectar a rota ao serviço de orquestração e recomendação.

## Dia 10 - Escalabilidade e Tolerância a Falhas

Dificuldade: Difícil (Nível 3)

O que estudar hoje: Conceitos avançados de tratamento de exceções assíncronas.

Tarefas:

Implementar fallbacks caso o serviço de profissionais falhe.

Testar a latência do endpoint para garantir o tempo de resposta abaixo de 2 segundos.

Ajustar queries para suportar requisições simultâneas.

## Dia 11 - Testes Unitários (Padrões de Projeto)

Dificuldade: Muito Difícil (Nível 4)

O que estudar hoje: Bibliotecas de teste (Jest ou Vitest).

Tarefas:

Escrever testes unitários garantindo que a troca de Strategy altere o resultado.

Testar o fluxo imutável do Template Method.

Validar as reações independentes dos Observers.

## Dia 12 - Testes de Integração e Cobertura

Dificuldade: Muito Difícil (Nível 4)

O que estudar hoje: Mocks de banco de dados e testes de integração de API.

Tarefas:

Escrever testes de integração simulando o endpoint completo REST.

Aumentar a cobertura de testes para ficar superior a 80%.

Garantir auditoria de logs no Observer de auditoria durante os testes.

## Dia 13 - Revisão Final e Código Limpo

Dificuldade: Médio (Nível 2)

O que estudar hoje: Revisar 'codigo-limpo-e-principios-solid.pdf'.

Tarefas:

Fazer uma varredura nas nomenclaturas de métodos e variáveis.

Remover acoplamentos não necessários e confirmar se o padrão DIP está mantido.

Finalizar logs estruturados do Fastify.

## Dia 14 - Compatibilidade e Entrega

Dificuldade: Tranquilo (Nível 1)

O que estudar hoje: N/A

Tarefas:

Rodar o projeto completo nas plataformas exigidas (Windows/Ubuntu).

Criar o README documentando como rodar os serviços e testes.

Fazer o merge final garantindo a estrutura correta.